Администрация сельского поселения Новотатышлинский сельсовет муниципального района Татышлинский район

Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9  марта 2017 года                                                                                   № 5

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений,

мостов и других сооружений к пропуску паводка 2017 года на территории сельского поселения Новотатышлинский сельсовет муниципального района Татышлинский район

Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. Федерального закона от 28.12.2010 года №404-ФЗ) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п.7 ч.1 ст.15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года №131-ФЗ, распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 12 февраля 2015 года №95-р, п.8 ч.1 статьи 4 Устава сельского поселения Новотатышлинский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан,  в целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, объектов соцкультбыта, хозяйственных строений, инженерных коммуникаций, мостов и гидротехнических сооружений к пропуску весеннего паводка 2017 года, а также обеспечения своевременной эвакуации населения и материальных ценностей из затопляемых мест, сохранности автомобильных дорог в период весенней распутицы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии на территории сельского поселения Новотатышлинский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по проведению паводка и пропуску ледохода на 2017 год (приложение № 2).

3. До наступления паводковых вод организовать повсеместно работу по очистке территории животноводческих ферм, производственных объектов и объектов соцкультбыта от снега, проверить состояние мостов и гидротехнических сооружений, провести ремонт, организовать круглосуточное дежурство из числа руководящих работников.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Новотатышлинский сельсовет:                                               Н.В.Рахимьянов

Приложение № 1

постановления

главы сельского поселения

Новотатышлинский сельсовет

муниципального района

Татышлинский район

Республики Башкортостан

от 9 марта 2017 года № 5

Состав противопаводковой комиссии

на территории сельского поселения Новотатышлинский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан

Рахимьянов Н.В. – глава сельского поселения Новотатышлинский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан, председатель комиссии;

Бадртдинов З.Т. – председатель СПК «Дэмен» Татышлинскеого района Республики Башкортостан, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Минлиева – управляющий делами администрации сельского поселения Новотатышлинский сельсовет муниципального района Татышлинский район республики Башкортостан, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Гафуров Р.Г. – директор МБОУ СОШ с.Новые Татышлы ( по согласованию);

Даутова Ф.Г. – бригадир комплексной бригады №2 СПК «Дэмен», (по согласованию);

Бадретдинов Ф.М. – Индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Николаев А.Х. – бригадир комплексной бригады № 3 СПК «Дэмен» (по согласованию);

Самигулов Д.Т. – электрик СПК «Дэмен» ( по согласованию).

Туктарова А.С. – бригадир комплексной бригады №2 СПК «Дэмен», (по согласованию);

Шарипов Я.М. – главный инженер СПК «Дэмен»

Управляющий делами:                               Н.Ф.Минлиева

Приложение № 2

постановления

главы сельского поселения

Новотатышлинский сельсовет

муниципального района

Татышлинский район

Республики Башкортостан

от 9 марта 2017 года № 5

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Новотатышлинский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан

| Мероприятия | сроки исполнения | ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1. Определить населенные пункты, складские хозяйства, животноводческие фермы, материальные ценности и т.п., которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по каждому объекту. | до 20.03.2017 г. | руководители учреждений, специалисты СПК «Дэмен» |
| 2.Проверить состояние мостов, при необходимости провести ремонтные работы | до 20.03.2017 г. | комиссия |
| 3. Провести инструктаж всех работников связанных с пропуском паводка | до 20.03.2017 г. | администрация сельского поселения |
| 4. Сохранность линий связи и электропередач, заблаговременно установить за ними систематическое наблюдение в период паводка | на период паводка | электрик СПК «Дэмен» |
| 5. Обеспечить вывоз материальных ценностей из зон возможного затопления | до 20.03.2017 г. | руководители учреждений, специалисты СПК «Дэмен» |
| 6.Создать на время паводка запасы топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы объектов, находящихся в зоне затопления. | до 20.03.2076 г. | администрация сельского поселения, Правление СПК «Дэмен» |
| 7. В целях поддержки экологического равновесия во время весеннего паводка провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных тающих бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах и объектах хозяйства, берегах рек, обеспечить своевременную защиту их или вывоз за пределы затапливаемой зоны. | В период паводка | администрация сельского поселения, Правление СПК «Дэмен» |
| 8.Своевременно заготовить и доставить аварийный запас материалов возможного паводка (камень, хворост, мешки и др.) | до 20.03.2017 г. | Правление СПК «Дэмен» |
| 9. Очистить оголовки водопропускных труб от снега и льда | до 20.03.2017 г. | администрация сельского поселения, Правление СПК «Дэмен» |
| 10. Организация работы по сбору и оповещению материалов по ущербу, нанесенному паводком | 15.06.2017 г. | комиссия |

Управделами сельского поселения:                                          Н.Ф.Минлиева